KSCC KR

# KSCC KR 회원 서비스 기획서

한중 기관 데이터베이스를 회원 연결 서비스로 전환하기 위한 제품 기획

작성 기준  2026년 9월 16일

기초 데이터  KSCC Korea China Organization Initial DB

대상  KSCC 회원과 운영자

핵심 제안

회원이 기관 이름을 알고 검색하는 방식보다, 한국에서 이루려는 목적을 먼저 선택하고 적합한 기관과 서비스를 추천받는 구조가 적합합니다. 초기 버전은 기관 탐색, 연결 요청, 행사와 기회, 내 활동 관리에 집중합니다. 운영자는 검증된 정보만 공개하고 연결 요청의 처리 상태를 관리합니다.

# 문서 목적과 결정 사항

이 기획서는 초기 기관 DB를 KSCC.KR 회원 서비스로 구현하기 위한 제품 범위와 운영 기준을 정의합니다. 개발팀은 화면과 데이터 계약을 설계하는 기준으로, 운영팀은 기관 검증과 연결 요청 처리 기준으로 사용할 수 있습니다.

| 결정 항목 | 권장안 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 서비스 중심 | 목적 기반 탐색과 연결 요청 | 중국 사용자는 한국 기관명을 미리 알기 어렵기 때문 |
| 초기 공개 범위 | 검증된 기관부터 단계 공개 | 신뢰도 낮은 정보가 연결 실패로 이어지는 것을 방지 |
| 핵심 전환 | 기관 상세 조회에서 연결 요청 제출로 | 디렉터리 방문을 실제 상담과 협력 기회로 전환 |
| MVP 범위 | 기관 검색 추천 요청 행사 기회 마이페이지 | 초기 DB로 바로 구현할 수 있고 운영 복잡도가 통제 가능 |
| 언어 | 한국어와 중국어 우선 | 주요 이용자인 한국 기관과 중국 기업을 동시에 지원 |

## 기초 데이터 현황

현재 시드 데이터에는 22개 기관과 25개 필드가 들어 있습니다. 한글·중국어·영문 명칭, 기관 유형, 법적 형태, 지역, 활동 분야, 서비스 태그, 홈페이지, 검증 근거와 상태를 포함합니다. 데이터는 서비스 출시용 완성 목록이 아니라 검색과 검증 절차를 시작하기 위한 초기 집합입니다.

| 활용 영역 | 기존 필드 | 화면 적용 |
| --- | --- | --- |
| 검색 | name ko name zh name en short name | 다국어 통합검색과 자동완성 |
| 필터 | organization type legal form scope | 기관 유형과 연결 방향 필터 |
| 추천 | primary domain service tags audience tags | 목적과 대상에 맞는 기관 추천 |
| 지역 | base country base region china region focus | 한국 지역과 중국 대응지역 탐색 |
| 신뢰 | verification status source type source url last verified at | 검증 배지와 갱신 관리 |
| 상세 | summary ko website url contact url languages | 기관 소개와 공식 접점 제공 |

## 제품 목표

회원이 3분 안에 자신의 목적과 맞는 기관 후보를 찾을 수 있게 합니다.

연결 요청을 표준화하고 담당자 배정과 처리 상태를 추적합니다.

검증된 기관 정보와 최근 활동을 기준으로 신뢰도를 보여줍니다.

기관 회원이 자신의 정보와 제공 서비스를 직접 갱신하도록 만듭니다.

# 회원과 이용 상황

| 회원 유형 | 주요 목적 | 필요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 중국 기업 회원 | 한국 진출 바이어 투자처 파트너 탐색 | 중국어 검색 목적별 추천 연결 요청 통역 지원 |
| 한국 기업 회원 | 중국 진출 유통 투자 현지기관 탐색 | 대응 중국지역 필터 지역상회 연결 행사 정보 |
| 기관 회원 | 조직과 사업 홍보 문의 접수 | 기관 프로필 관리 서비스와 행사 등록 요청 관리 |
| 전문가 회원 | 법률 세무 인증 비자 등 전문지원 제공 | 전문분야 노출 상담 요청 일정 관리 |
| 운영자 | 정보 검증 요청 중개 성과 관리 | 검수 큐 담당자 배정 상태 관리 감사 이력 |

## 대표 이용 과업

| 과업 | 사용자 입력 | 서비스 결과 |
| --- | --- | --- |
| 한국 바이어 찾기 | 산업 품목 희망지역 거래형태 | 관련 상회 공공기관 산업협회와 연결 경로 |
| 한국 법인 설립 | 예정지역 업종 일정 언어 | 공공기관 법률 세무 비자 전문가 추천 |
| 지방정부 교류 | 중국 지역 한국 지역 교류분야 | 관련 지방정부 협회 행사와 담당 창구 |
| 대학과 협력 | 연구분야 협력방식 대상 | 교육교류기관 대학 연구 네트워크 |
| 행사 참가 | 관심분야 지역 일정 | 회원 대상 행사와 참가 신청 |

## 서비스 원칙

목적을 먼저 묻습니다. 첫 화면에서 기관명을 요구하지 않습니다.

추천 근거를 표시합니다. 분야, 지역, 서비스, 대상 일치 여부를 보여줍니다.

공식 근거가 있는 정보만 확정 정보로 표시합니다.

연결 요청은 담당자와 상태가 남는 업무 단위로 관리합니다.

회원이 수정한 기관 정보는 운영자 승인 후 공개합니다.

# 서비스 구조

상단 메뉴는 회원이 해야 할 일에 맞춰 구성합니다. 기관 데이터의 내부 분류 체계는 검색 필터에서 사용하고, 전면 메뉴에는 노출하지 않습니다.

| 1차 메뉴 | 핵심 기능 | 주요 화면 |
| --- | --- | --- |
| 홈 | 맞춤 추천 진행 요청 최근 기회 | 회원 대시보드 |
| 기관 찾기 | 통합검색 목적 산업 지역 기관유형 필터 | 검색 결과 기관 상세 비교 |
| 연결 요청 | 상담 협력 소개 요청과 상태 추적 | 요청 작성 요청 상세 메시지 |
| 기회와 행사 | 사업 공고 상담회 포럼 대표단 모집 | 목록 상세 신청 |
| 내 KSCC | 프로필 관심분야 저장기관 신청내역 | 개인 또는 기관 마이페이지 |
| 운영 관리 | 기관 검증 요청 배정 콘텐츠 승인 성과 | 운영자 콘솔 |

## 회원의 기본 흐름

| 단계 | 회원 행동 | 시스템 처리 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 가입 후 회원 유형과 언어 선택 | 기본 권한과 언어 설정 | 프로필 생성 |
| 2 | 목적 산업 지역 일정 입력 | 기관과 서비스 후보 계산 | 추천 목록 표시 |
| 3 | 후보 상세와 검증정보 확인 | 추천 이유와 공식 링크 제공 | 기관 선택 또는 저장 |
| 4 | 연결 요청 작성 | 필수정보 검사와 동의 수집 | 요청 접수 |
| 5 | 담당자와 메시지 교환 | 상태 변경과 알림 기록 | 소개 성사 또는 종료 |
| 6 | 결과와 만족도 입력 | 성과와 품질 데이터 축적 | 요청 종결 |

## 검색과 추천 방식

MVP에서는 규칙 기반 추천으로 시작합니다. 입력한 목적과 service tags의 일치, 산업과 primary domain의 일치, 지역 적합성, 언어 지원, 검증 상태를 점수화합니다. 추천 결과에는 점수 자체보다 일치한 이유를 짧게 표시합니다.

| 평가 요소 | MVP 가중치 | 표시 예시 |
| --- | --- | --- |
| 목적과 서비스 일치 | 35 | 한국 진출과 기업매칭 지원 |
| 산업 분야 일치 | 25 | 뷰티산업 전문기관 |
| 지역 적합성 | 15 | 서울 기반 또는 쓰촨·충칭 대응 |
| 언어 지원 | 10 | 중국어 대응 가능 |
| 검증 상태 | 15 | 공식 홈페이지 확인 완료 |

# 핵심 기능 명세

## 회원 대시보드

로그인 후 첫 화면은 검색창보다 회원의 진행 상태를 먼저 보여줍니다. 신규 회원에게는 목적 설정을 안내하고, 기존 회원에게는 처리 중인 연결 요청과 관심 분야의 새 기회를 보여줍니다.

| 영역 | 내용 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 빠른 목적 선택 | 한국 진출 바이어 투자 지방정부 교육 문화 전문서비스 | P0 |
| 추천 기관 | 프로필과 관심분야를 기준으로 최대 5개 | P0 |
| 진행 중 요청 | 상태 담당자 최근 업데이트 다음 행동 | P0 |
| 추천 행사와 기회 | 관심 산업 지역과 일치하는 최신 항목 | P1 |
| 저장 목록 | 즐겨찾기 기관 행사 기회 | P1 |

## 기관 찾기와 기관 상세

| 기능 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 통합검색 | 한글 중국어 영문 약칭을 하나의 검색창에서 검색 |
| 필터 | 목적 산업 기관유형 한국지역 중국대응지역 언어 검증상태 |
| 결과 카드 | 기관명 핵심분야 대표 서비스 지역 언어 검증배지 저장 버튼 |
| 비교 | 최대 3개 기관의 서비스 지역 언어 검증상태를 나란히 비교 |
| 기관 상세 | 소개 서비스 대상지역 공식링크 최근활동 연결요청 버튼 |
| 검증 정보 | 근거 유형 마지막 검증일 정보 수정 제보 기능 |

## 연결 요청

연결 요청은 문의 메일이 아니라 처리 상태를 갖는 업무 레코드입니다. 요청자는 목적과 희망 결과를 작성하고, 운영자는 적합성 검토 후 기관 또는 내부 담당자에게 배정합니다.

| 필드 | 설명 | 필수 |
| --- | --- | --- |
| 요청 유형 | 상담 소개 미팅 파트너 탐색 행사 협력 | 예 |
| 목적과 배경 | 현재 상황과 해결하려는 문제 | 예 |
| 산업과 품목 | 분류코드와 자유 입력 | 예 |
| 희망 지역 | 한국 지역과 중국 지역 | 선택 |
| 희망 일정 | 시작일 또는 응답 희망일 | 선택 |
| 언어 | 한국어 중국어 영어 | 예 |
| 첨부와 공개범위 | 회사소개서 등과 공유 동의 | 선택 |
| 처리 상태 | 접수 검토 배정 진행 완료 종료 | 시스템 |

# 기회와 행사와 마이페이지

## 기회와 행사

| 콘텐츠 유형 | 필수 정보 | 회원 행동 |
| --- | --- | --- |
| 사업 기회 | 제안 주체 대상 산업 지역 마감일 공개범위 | 저장 문의 연결 요청 |
| 지원사업 | 주관기관 지원대상 혜택 신청기간 공식링크 | 자격 확인 공식 페이지 이동 |
| 행사 | 일시 장소 언어 주최기관 정원 신청방법 | 참가 신청 캘린더 저장 |
| 대표단과 매칭 | 방문지역 참가조건 비용 일정 모집상태 | 참가의향 제출 상담 요청 |

기관 회원이 콘텐츠를 제출할 수 있지만 즉시 공개하지 않습니다. 운영자가 공식 근거, 날짜, 연락처와 중복 여부를 확인한 뒤 승인합니다.

## 내 KSCC

| 영역 | 개인 회원 | 기관 회원 |
| --- | --- | --- |
| 프로필 | 회사 역할 산업 관심지역 언어 | 기관 기본정보 담당자와 공개범위 |
| 활동 | 연결 요청 신청 행사 저장 항목 | 접수한 요청과 응답 현황 |
| 콘텐츠 | 정보 수정 제보 | 기관정보 서비스 행사 기회 제출 |
| 알림 | 상태 변경 마감 임박 추천 | 새 요청 승인결과 검증 만료 |
| 보안 | 비밀번호 세션 탈퇴 동의내역 | 관리자 초대 역할 변경 감사이력 |

## 회원 등급과 권한

| 등급 | 열람 | 행동 | 승인 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 방문자 | 공개 기관과 행사 | 회원가입 | 없음 |
| 일반 회원 | 상세정보와 회원 공개 콘텐츠 | 저장 연결요청 행사신청 | 이메일 또는 휴대전화 인증 |
| 인증 회원 | 담당창구와 제한 콘텐츠 | 우선 연결 자료 첨부 | 기업 또는 기관 소속 확인 |
| 기관 관리자 | 자기 기관 정보와 요청 | 프로필 수정 콘텐츠 제출 담당자 관리 | 기관 대표성 확인 |
| 운영자 | 전체 데이터와 감사이력 | 검증 승인 배정 상태변경 비공개 처리 | KSCC 내부 권한 |

# 화면별 요구사항

| 화면 | 필수 구성 | 주요 행동 | 빈 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 회원 홈 | 목적선택 추천기관 진행요청 새기회 | 찾기 요청보기 저장 | 목적 설정 안내 |
| 기관 검색 | 검색창 필터 결과 정렬 | 상세 비교 저장 | 필터 완화와 요청 작성 제안 |
| 기관 상세 | 소개 서비스 지역 언어 검증 최근활동 | 공식사이트 연결요청 수정제보 | 최근활동 미확인 표시 |
| 추천 질문 | 목적 산업 지역 언어 일정 | 추천받기 조건수정 | 필수항목 안내 |
| 연결 요청 작성 | 요청정보 공유대상 동의 첨부 | 임시저장 제출 | 저장된 초안 안내 |
| 요청 상세 | 상태 타임라인 담당자 메시지 첨부 | 추가정보 제공 취소 결과입력 | 담당자 배정 대기 안내 |
| 기회 행사 목록 | 유형 지역 산업 일정 필터 | 상세 저장 신청 | 관심조건 등록 |
| 내 KSCC | 프로필 요청 저장 신청 알림 | 수정 취소 재요청 | 첫 활동 안내 |
| 운영자 콘솔 | 검증큐 요청큐 콘텐츠큐 지표 | 승인 반려 병합 배정 | 처리할 항목 없음 |

## 다국어와 검색 요구사항

기관의 공식 명칭과 통용 명칭을 구분하고, 번역명이 공식 명칭인지 표시합니다.

한국어와 중국어 검색어를 동일 기관으로 연결하는 별칭 테이블을 둡니다.

산업과 서비스 태그는 한국어·중국어 표준 사전을 사용합니다.

중국어 사용자가 한국 행정지역이나 기관 유형을 몰라도 목적 문장으로 검색할 수 있게 합니다.

MVP의 자연어 검색은 키워드와 동의어 확장으로 시작하고, 이용 데이터가 쌓인 뒤 의미 기반 검색을 추가합니다.

# 데이터 구조

기존 organizations 데이터를 기준 테이블로 유지하고, 다대다 관계와 운영 이력을 별도 테이블로 분리합니다. 기존 service tags와 audience tags의 파이프 구분 문자열은 초기 가져오기 용도로만 사용합니다.

| 테이블 | 역할 | 주요 필드 |
| --- | --- | --- |
| organizations | 기관 기준정보 | id names type legal form summary website verification status |
| organization aliases | 다국어 검색 별칭 | organization id language alias alias type |
| services | 표준 서비스 사전 | id code names category |
| organization services | 기관과 서비스 연결 | organization id service id evidence status |
| regions | 한국과 중국 지역 사전 | id country parent id names level |
| organization regions | 기반지역과 대응지역 | organization id region id relation type |
| members | 회원 기본정보 | id type name language status verified at |
| member organizations | 회원 소속과 권한 | member id organization id role status |
| connection requests | 연결 요청 업무 레코드 | id requester target purpose status assignee dates |
| request messages | 요청별 대화와 첨부 | request id sender body attachment visibility |
| opportunities | 사업과 지원 기회 | owner type title region deadline visibility status |
| events | 행사와 신청정보 | owner title schedule venue language capacity status |
| verification records | 검증 근거와 이력 | entity type entity id source checked by checked at result |
| audit logs | 관리자 변경 이력 | actor action entity before after timestamp |

## 검증 상태 규칙

| 상태 | 공개 처리 | 운영 행동 |
| --- | --- | --- |
| verified official | 검증 배지와 함께 공개 | 180일 후 재확인 |
| verified register | 등록 근거와 함께 공개 | 365일 후 재확인 |
| official site needs check | 제한 공개 또는 검수 대기 | 공식 사이트와 최근 활동 확인 |
| activity verified site missing | 기본정보만 제한 공개 | 대표 연락처와 공식 사이트 확보 |
| needs review | 일반 회원에게 비공개 | 법인 정보 근거 연락처 확인 |

## 개인정보와 공개범위

기관의 대표 전화와 업무용 이메일처럼 공개 근거가 있는 연락처만 기본 공개합니다. 개인 담당자의 연락처는 본인 동의와 회원 등급에 따라 제한합니다. 연결 요청의 회사 정보와 첨부파일은 요청자가 선택한 대상과 KSCC 운영자에게만 공개합니다. 상태 변경과 열람은 감사 이력으로 남깁니다.

# 운영 절차

## 기관 등록과 갱신

운영자가 초기 DB를 가져오고 중복 기관을 확인합니다.

공식 홈페이지 또는 정부 등록 자료를 확인하고 검증 기록을 남깁니다.

기관 담당자가 소유권을 신청하면 이메일 도메인과 증빙으로 대표성을 확인합니다.

담당자가 수정안을 제출하면 운영자가 변경 전후 값을 비교해 승인합니다.

검증 기한이 지나면 재확인 작업을 생성하고 결과에 따라 배지를 갱신합니다.

## 연결 요청 처리

| 상태 | 책임자 | 완료 기준 | 회원에게 보이는 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| draft | 요청자 | 필수정보 미완료 | 임시저장 |
| submitted | 시스템 | 제출과 동의 완료 | 접수 완료 |
| reviewing | KSCC 운영자 | 요청 적합성과 대상 확인 | 검토 중과 예상 응답일 |
| assigned | KSCC 운영자 | 담당 기관 또는 전문가 지정 | 담당자 배정 |
| in progress | 담당자 | 상담 또는 소개 진행 | 최근 업데이트와 다음 행동 |
| completed | 담당자 | 회원이 결과 확인 | 완료와 만족도 요청 |
| closed | 운영자 | 중복 철회 부적합 또는 무응답 | 종료 사유 |

## 운영 응답 기준

| 항목 | 초기 기준 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 신규 요청 확인 | 영업일 1일 이내 | submitted에서 reviewing까지 시간 |
| 담당자 배정 | 영업일 3일 이내 | submitted에서 assigned까지 시간 |
| 기관 정보 수정 | 영업일 5일 이내 | 제출에서 승인 또는 반려까지 시간 |
| 오래된 정보 재검증 | 만료 후 30일 이내 | 검증 기한과 완료일 차이 |
| 회원 문의 | 영업일 2일 이내 1차 답변 | 문의 생성과 첫 답변 시간 |

# MVP 개발 범위

| 구분 | 포함 | 제외 |
| --- | --- | --- |
| 회원 | 가입 로그인 프로필 언어 소속기관 신청 | 결제 등급별 과금 소셜 커뮤니티 |
| 기관 | 검색 필터 상세 저장 비교 검증표시 | 기관 간 네트워크 그래프 자동수집 |
| 추천 | 목적 산업 지역 언어 기반 규칙 추천 | 생성형 AI 자율 추천과 외부 데이터 추론 |
| 연결 | 요청 작성 배정 상태 메시지 알림 | 실시간 채팅 화상회의 계약 전자서명 |
| 콘텐츠 | 행사와 기회 목록 상세 신청 링크 | 복잡한 티켓 결제와 좌석관리 |
| 운영 | 기관 검수 요청 배정 콘텐츠 승인 감사이력 | 완전 자동 크롤링과 무인 승인 |
| 언어 | 한국어 중국어 UI와 콘텐츠 필드 | 영어 전체 현지화 |

## 개발 단계

| 단계 | 기간 예시 | 산출물 | 출시 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 준비 | 2주 | 분류체계 데이터 정제 화면 흐름 | 공개 가능한 기관 20개 이상 |
| MVP 구축 | 6주 | 회원 기관검색 상세 연결요청 운영콘솔 | 핵심 시나리오 E2E 통과 |
| 비공개 시험 | 3주 | 실회원 테스트 운영 매뉴얼 지표 수집 | 치명 오류 없음 요청처리율 기준 충족 |
| 공개 베타 | 4주 | 행사 기회 기관 셀프관리 개선 | 활성 회원과 연결 성과 확인 |
| 확장 | 지속 | 추천 고도화 전문가 DB API 연계 | 데이터 품질과 운영 여력 확보 |

## 우선순위

| P0 출시 필수 | P1 베타 개선 | P2 확장 |
| --- | --- | --- |
| 회원가입과 권한 기관 검색과 상세 목적 기반 추천 연결 요청과 상태 운영자 검수와 배정 | 기관 비교와 저장 행사와 기회 기관 소유권 신청 알림과 만족도 중국어 운영화면 | 의미 기반 검색 전문가 마켓플레이스 추천 학습 외부기관 API 유료 회원 상품 |

# 성과 지표와 수용 기준

## 핵심 성과 지표

| 목표 | 지표 | 초기 관찰 기준 |
| --- | --- | --- |
| 적합한 기관 발견 | 검색 후 기관 상세 도달률 추천 클릭률 | 가입 코호트별 주간 추적 |
| 연결 요청 전환 | 상세 조회 대비 요청 제출률 | 목적과 회원유형별 비교 |
| 처리 품질 | 배정률 첫 응답시간 완료율 만족도 | 운영 응답 기준과 함께 관리 |
| 데이터 신뢰 | 검증 완료율 만료정보 비율 수정 처리시간 | 공개 기관 중 검증 상태 분포 |
| 회원 유지 | 30일 재방문률 저장항목 재조회율 | 신규 회원과 기관 회원 분리 |
| 네트워크 성장 | 인증 기관 수 월간 신규 기회와 행사 수 | 단순 가입자 수와 분리 |

## MVP 수용 기준

한국어 또는 중국어 기관명으로 검색하면 동일 기관이 노출됩니다.

목적, 산업, 지역, 언어를 선택하면 추천 기관과 추천 이유가 표시됩니다.

검증되지 않은 기관은 일반 회원에게 확정 정보처럼 표시되지 않습니다.

회원이 연결 요청을 제출하면 운영자 큐에 생성되고 상태 변경 이력이 남습니다.

운영자가 담당자를 배정하면 요청자에게 알림이 가고 마이페이지에 반영됩니다.

기관 관리자가 수정한 공개 정보는 승인 전 기존 공개값을 유지합니다.

운영자가 모든 주요 변경의 수행자, 시각, 변경값을 확인할 수 있습니다.

## 출시 전 확인 목록

| 영역 | 확인 항목 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 | 중복 URL 공식근거 번역명 검증 | 공개 기관 전수 검수 |
| 제품 | 회원별 핵심 흐름 접근성과 모바일 화면 | 대표 시나리오 테스트 통과 |
| 운영 | 담당자 배정 반려 종료 정보수정 절차 | 운영 매뉴얼과 책임자 확정 |
| 법무 | 개인정보 동의 공개범위 보관기간 약관 | 법률 검토와 문구 반영 |
| 보안 | 권한 파일접근 관리자행위 로그 | 권한 테스트와 취약점 점검 |
| 언어 | 한국어 중국어 UI 태그 기관명 품질 | 원어민 검수와 용어집 확정 |

# 권장 실행 순서

첫 개발 스프린트에 들어가기 전에 데이터 정제와 운영 책임을 먼저 확정해야 합니다. 화면만 먼저 만들면 검증되지 않은 정보와 처리되지 않는 연결 요청이 쌓입니다.

현재 22개 기관을 공개 가능, 제한 공개, 비공개 검수로 나눕니다.

서비스와 산업, 지역, 회원 유형의 표준 코드와 중국어 명칭을 확정합니다.

회원 홈, 기관 검색, 기관 상세, 연결 요청, 요청 상세, 운영자 큐의 와이어프레임을 만듭니다.

organizations를 유지하면서 members와 connection requests 중심의 MVP 스키마를 구현합니다.

실제 회원 10명과 기관 담당자 5명으로 비공개 시험을 진행합니다.

검색 성공률과 연결 요청 처리시간을 확인한 뒤 행사와 기회 기능을 공개합니다.

## 즉시 필요한 산출물

| 산출물 | 내용 | 담당 권장 |
| --- | --- | --- |
| 분류체계 v1 | 기관유형 서비스 산업 지역 언어 검증상태 코드 | 기획과 운영 |
| 화면설계 | 모바일 우선 핵심 6개 화면과 운영자 큐 | UX와 개발 |
| API 계약 | 검색 추천 연결요청 상태변경 응답 스키마 | 백엔드 |
| 운영 매뉴얼 | 검증 배정 응답 반려 종료 갱신 절차 | KSCC 운영 |
| 중국어 용어집 | 메뉴 필터 상태 안내문과 기관명 표기 기준 | 중국어 검수자 |
| 시험 계획 | 회원 과업 성공 여부와 인터뷰 질문 | 기획과 운영 |

## 최종 권고

첫 버전의 성공 기준은 기관 수가 많아지는 것이 아닙니다. 회원이 검증된 기관을 찾고, 연결 요청을 제출하며, KSCC가 그 요청을 끝까지 처리할 수 있어야 합니다. 따라서 MVP는 디렉터리의 양보다 검증 상태, 추천 이유, 요청 처리 이력에 투자해야 합니다. 이 구조가 안정된 뒤 지역기관, 산업협회, 전문가, 사업기회 데이터를 단계적으로 확장하는 것이 적절합니다.

## 근거 자료

KSCC Korea China Organization Initial DB 2026년 9월 16일 작성본

한국중화총상회 서비스 안내  https://www.kccci.kr/kr/service/

대한상공회의소 북경사무소와 중국한국상회  https://china.korcham.net/